| Uzd. Nr. | Uzd. Nosaukums | Datums | Patērētās stundas | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GitHub reģistrācija | 27.07.2021 | 30m | Izveidot kontu GitHub |
| 2. | Repozitorija izveide | 27.07.2021 | 30m | Izveidot jaunu repozitoriju GitHub |
| 3. | Informācijas meklēšana | 27.07.2021 | 2h 30m | Tika meklēta informācija par ASP.NET Core 3.0 un  Entity Framework Core |
| 4. | Informācijas meklēšana | 28.07.2021 | 2h | Tika meklēta informācija par WEB API un Azure Blob Storage |
| 5. | Projekta pievienošana repozitorijam | 29.07.2021 | 1h | Tika veikts neveiksmīgs mēģinājums pievienot repozitorijam Web API projektu, kas tika izveidots Visual studio izstrādes vidē izmantojot ASP.NET Core 3.0 |
| 6. | Informācijas meklēšana | 29.07.2021 | 2h | Tika meklēts risinājums priekš neveiksmīgai projekta pievienošanai, risinājums netika atrasts. |
| 7. | Informācijas meklēšana | 1.08.2021 | 1h | Tika meklēta informācija par datu bāzu veidošanu izmantojot Entity Framework Core |
| 8. | Prototipa izveidošana | 1.08.2021 | 1h | Tika izveidots datubāzes prototips |
| 9. | Projekta izveidošana | 2.08.2021 | 2h | Izveidots Visual studio projekts: Web API ASP.NET Core 3.0 |
| 10. | Informācijas meklēšana | 3.08.2021 | 3h | Tika meklēta informācija par autorizācijas un autentifikācijas realizācijas veidiem |
| 11. | Informācijas meklēšana | 3.08.2021 | 1h | Tika meklēta informācija par Microsoft Azure Blob Storage |
| 12. | Uzdevumu un apakš uzdevumu saraksta izveidošana | 4.08.2021 | 4h | Pamatojoties uz atrasto informāciju tika sastādīts uzdevumu un apakš uzdevumu saraksts |